ARQUITECTURA TÉCNICA

Sistema POS integral

Doña Clara Olavarría — Casa de Comidas / Rotisería

Preparado para: Melisa

Julio 2026

Documento de diseño de arquitectura — v1.0

# 1. Resumen ejecutivo

Este documento define la arquitectura técnica para transformar el sistema actual de Doña Clara (una tienda online sobre Laravel, con carrito, checkout, cupones, fidelidad y un panel de administración) en un POS integral: una única aplicación que controla ventas, cocina, delivery, retiro, stock, caja y clientes, sincronizada en tiempo real con la web.

La decisión de arquitectura central es evolutiva, no de reescritura: el dominio de negocio (productos, pedidos, cupones, fidelidad, turnos) ya está construido y en producción sobre Laravel + MySQL. Reescribirlo en NestJS implicaría duplicar entre el 55% y el 65% de la lógica existente sin beneficio funcional. El plan consiste en:

- Mantener Laravel como backend único (API REST + eventos), y agregarle una capa de tiempo real (Laravel Reverb) que hoy no existe — el panel actual usa polling.

- Construir el nuevo frontend de POS como una SPA en React + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui, pensada para pantalla táctil, que consume la misma API que usará la futura web de pedidos.

- Agregar los módulos que faltan sobre el modelo de datos existente: stock/BOM, caja, delivery con repartidores, personalización, promociones y auditoría.

- Publicar primero solo el landing (como pide el proyecto) y, en fases posteriores, conectar el checkout completo de la web al mismo bus de eventos que alimenta al POS.

# 2. Estado actual del sistema (punto de partida)

Antes de diseñar, se relevó el repositorio existente. Esto es clave: gran parte de lo pedido ya tiene una base construida, y el diseño de este documento la aprovecha en vez de duplicarla.

## 2.1 Lo que ya existe

| Área | Estado actual |
| --- | --- |
| Backend | Laravel (PHP), MySQL, Blade para vistas admin/web. Sin API REST desacoplada todavía. |
| Productos | Product, Category, ProductVariant, ProductConfiguration, Extra, Sauce — cubre gran parte del Módulo 4 y 5 (personalización). |
| Pedidos | Order, OrderItem con estados pending → confirmed → preparing → ready → on_the_way → delivered. |
| Cocina | Vista kitchen/display.blade.php ya existe, pero sin WebSockets (se actualiza por polling). |
| Panel admin | Dashboard, pedidos, productos, cupones, turnos, ajustes — vía Blade, con rutas /admin/*. |
| Roles | users.role ya soporta customer, admin, kitchen, delivery, developer, cajero (falta cocinar los permisos finos). |
| Fidelidad / Cupones | Sistema de "soles" (loyalty), canjes, cupones con descuento — reutilizable tal cual para Módulo 10 y 14. |
| Turnos | Sistema de microturnos para franjas horarias de retiro/entrega — reutilizable para Módulo 8. |
| Landing | Landing estático (_landing_preview/) con identidad visual definida (fondo oscuro #0F1628/#1A2236, acento ámbar #E8A020/#FFC107, tipografía condensada/display) — será la referencia visual del POS. |

## 2.2 Lo que falta construir

No existe todavía: tiempo real (WebSockets), stock/inventario, caja registradora, gestión de repartidores, CRM de clientes más allá de direcciones y fidelidad, motor de promociones más allá de cupones, impresión de comandas/tickets, auditoría formal, y una interfaz táctil rápida ("< 20 segundos por pedido"). Todo esto se detalla en la sección 8.

# 3. Decisión de stack tecnológico

## 3.1 Backend: Laravel (no NestJS)

El brief deja la elección abierta entre NestJS y Laravel. La recomendación es Laravel, por continuidad sobre lo existente:

- El dominio (pedidos, productos, cupones, fidelidad, turnos) ya está modelado y probado en Laravel/Eloquent. Migrarlo a NestJS/TypeORM implica reescribir ~25 modelos y su lógica de negocio sin ganancia funcional.

- Laravel cubre nativamente lo que el brief pide con TypeScript+Node: WebSockets (Laravel Reverb), colas (jobs para stock/notificaciones), autenticación con roles (Sanctum + Spatie/permissions), y broadcasting de eventos.

- El equipo ya opera este stack en producción (composer, artisan, migraciones, Sentry ya integrado).

Cuándo sí valdría NestJS: si el plan a mediano plazo es tener múltiples equipos backend en TypeScript, o microservicios separados por dominio. No es el caso hoy — es un solo negocio, un solo backend, con necesidad de shippear rápido.

## 3.2 Frontend POS: React + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui

Se mantiene la recomendación del brief. Es una SPA separada del sitio Blade actual, servida como build estático, consumiendo la API REST + WebSockets del mismo backend Laravel. Ventajas: shadcn/ui da componentes accesibles listos para tema oscuro/claro (Módulo 20), y React + estado optimista permite la meta de "pedido en menos de 20 segundos".

## 3.3 Resumen de stack

| Capa | Tecnología | Rol |
| --- | --- | --- |
| POS (frontend) | React 18 + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui + Zustand/TanStack Query | UI táctil: ventas, carrito, cocina, delivery, caja |
| Landing / Web pública | Blade + Vite (actual) → evolutiviza a checkout completo en Fase 4 | Captación y pedidos de clientes |
| Backend / API | Laravel 11 + Sanctum + Spatie Laravel-Permission | Reglas de negocio, API REST, autorización |
| Tiempo real | Laravel Reverb (WebSocket nativo) + Laravel Echo | Sincronización pedido↔cocina↔delivery↔dashboard |
| Base de datos | MySQL 8 | Ya en uso; se extiende con nuevas tablas (sección 7) |
| Colas / Jobs | Laravel Queue + Redis | Descuento de stock, notificaciones, impresión, emails |
| Caché / Broadcasting | Redis | Cache de catálogo, canal de broadcasting para Reverb |
| Pagos | Mercado Pago (Checkout API / Point para POS físico) | Cobro online y en local |
| Mapas | Google Maps JavaScript API + Directions API | Geolocalización y ruta de delivery |
| Impresión | Agente local (Node + node-thermal-printer / QZ Tray) | Comandas de cocina y tickets ESC/POS |

# 4. Arquitectura de alto nivel

El sistema queda organizado en cuatro superficies cliente sobre un único backend, comunicadas por API REST para operaciones y WebSockets para estado en vivo:

- Landing / Web pública (cliente final) — hoy solo landing; en Fase 4, checkout completo.

- POS (React, táctil) — venta, caja, productos, clientes; usado por cajero/encargado/admin.

- KDS — Kitchen Display (React o vista ligera embebida en el POS) — usado por cocina.

- Panel Delivery — vista simplificada (puede ser web responsive) para repartidores.

Todas las superficies hablan con el mismo backend Laravel, que expone:

- API REST versionada (/api/v1/...) para lectura/escritura de recursos.

- Canales WebSocket (Reverb) por rol: orders.kitchen, orders.delivery, pos.dashboard, canal privado por pedido para el cliente que lo sigue en la web.

- Un Event Outbox interno: cada cambio relevante (pedido creado, stock reservado, estado cambiado) dispara un evento de dominio que (a) persiste en BD, (b) se transmite por WebSocket, y (c) dispara jobs asíncronos (descuento de stock, notificación, impresión).

## 4.1 Principio de diseño: un solo pedido, un solo dueño de estado

Tanto si el pedido nace en la web como en el POS, se crea como una fila en la misma tabla orders, con fulfillment_type (delivery/pickup) y source (web/pos). Esto evita tener dos sistemas de pedidos que sincronizar; en cambio, hay un solo sistema que emite eventos a distintas pantallas. Es la diferencia entre "sincronizar dos sistemas" y "un sistema con varias vistas", y es lo que hace que el flujo de integración (sección 9) sea simple y confiable.

# 5. Arquitectura de backend (Laravel)

## 5.1 Capas

| Capa | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Http/Controllers (API) | Validar entrada (Form Requests), traducir a comandos de servicio, devolver JSON/Resources |
| Services | Reglas de negocio: CartService, StockService, CashService, DeliveryService, PricingService |
| Domain Events | OrderCreated, OrderStatusChanged, StockCritical, CashSessionClosed, PaymentConfirmed |
| Listeners / Jobs | ReserveStock, DecrementStockOnOrderConfirmed, BroadcastOrderUpdate, PrintKitchenTicket, NotifyCustomer |
| Models (Eloquent) | Los ya existentes + los nuevos de la sección 7 |
| Broadcasting | Reverb: emite eventos a canales privados/presence según rol |

Este patrón (Controller delgado → Service con la regla de negocio → Event → Listeners asíncronos) es lo que permite que, por ejemplo, confirmar un pedido dispare en paralelo: descuento de stock, impresión de comanda, actualización de dashboard y notificación al cliente, sin que el controller sepa nada de eso — solo dispara OrderConfirmed.

## 5.2 Validación en los límites del sistema

Toda entrada externa (checkout web, API del POS, webhook de Mercado Pago) se valida con Form Requests / Data Transfer Objects antes de tocar un Service. Nunca se confía en precios ni disponibilidad enviados por el cliente: el backend siempre recalcula precio, stock y descuentos server-side.

# 6. Tiempo real: WebSockets

Se reemplaza el polling actual (admin/orders/refresh, admin/orders/latest-check) por Laravel Reverb, el servidor WebSocket nativo de Laravel (compatible con el protocolo Pusher, sin depender de un servicio de terceros).

## 6.1 Canales

| Canal | Tipo | Quién escucha | Eventos |
| --- | --- | --- | --- |
| private-kitchen | Privado (rol cocina/admin) | KDS | order.created, order.item.updated, order.status.changed |
| private-delivery | Privado (rol delivery/admin) | Panel repartidores | delivery.assigned, delivery.status.changed |
| private-pos-dashboard | Privado (rol admin/encargado/cajero) | Dashboard y POS | order.*, cash.*, stock.critical |
| private-order.{id} | Privado por pedido | Cliente en la web (tracking) | order.status.changed |

## 6.2 Por qué Reverb y no Socket.IO separado

Socket.IO requeriría un servicio Node aparte, con su propia autenticación y sincronización de sesión con Laravel. Reverb corre dentro del mismo ecosistema, reutiliza la autenticación de Sanctum para canales privados, y evita mantener dos runtimes en producción. Esto sí cambia un requisito de infraestructura: se necesita un proceso persistente corriendo (no hosting compartido tradicional) — ver sección 14.

# 7. Modelo de datos

Se muestran solo las tablas nuevas o modificadas respecto del esquema actual. Las tablas ya existentes (users, orders, order_items, products, categories, product_variants, product_options, product_configurations, extras, sauces, addresses, coupons, business_settings, loyalty_*, reviews, turno_configs) se reutilizan tal cual, con ajustes menores donde se indica.

## 7.1 Tablas nuevas

| Tabla | Campos clave | Módulo |
| --- | --- | --- |
| ingredients | id, name, unit, stock_current, stock_minimum, cost_unit | 12 — Stock |
| product_ingredients | product_id, ingredient_id, quantity_required (receta/BOM) | 12 — Stock |
| stock_movements | id, ingredient_id, type[in/out/adjustment], quantity, order_id?, user_id, created_at | 12 — Stock |
| cash_sessions | id, opened_by, opened_at, opening_amount, closed_by, closed_at, closing_amount, expected_amount, difference, status | 11 — Caja |
| cash_movements | id, cash_session_id, type[sale/income/expense/tip], amount, payment_method, order_id?, description | 11 — Caja |
| couriers | id, user_id, vehicle_type, phone, is_active | 7 — Delivery |
| deliveries | id, order_id, courier_id, status, assigned_at, picked_up_at, delivered_at, distance_km, delivery_cost, maps_url | 7 — Delivery |
| promotions | id, name, type[percentage/fixed/2x1/combo], conditions(json), starts_at, ends_at, is_active | 3, 14 — Carrito/Promociones |
| order_item_modifiers | order_item_id, modifier_name, modifier_type[remove/add/note], extra_price | 5 — Personalización |
| client_notes | id, user_id, note, created_by | 9 — Clientes |
| audit_logs | id, user_id, action, entity_type, entity_id, before(json), after(json), ip, created_at | 18 — Auditoría |
| permissions / role_has_permissions | vía Spatie Laravel-Permission, sobre el enum role existente | 16 — Usuarios |

## 7.2 Cambios sobre tablas existentes

- orders: agregar fulfillment_type (delivery/pickup), source (web/pos), cash_session_id nullable, cancelled_reason (el estado "cancelled" fue removido del enum en una migración anterior y conviene restaurarlo).

- orders.status: volver a incluir cancelled en el enum (fue quitado en 2025_09_30 y no está contemplado su regreso; el flujo de Módulo 6 y 7 lo necesita).

- products: agregar visible_web (bool) y visible_pos (bool) para separar visibilidad web/POS tal como pide el Módulo 4 — hoy solo existe is_available.

# 8. Diseño de módulos (mapeo 1:1 con el brief)

Los módulos marcados con * no tenían número asignado en el brief original (saltos 13-15, 17-18); se agregan aquí porque son necesarios para que el resto de los módulos numerados funcionen completos (por ejemplo, Carrito pide "aplicar promociones", que requiere el módulo de Promociones).

| # | Módulo | Entidades | Endpoints clave | Eventos tiempo real |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard | Order, OrderItem, CashSession, StockMovement (agregados) | GET /api/dashboard/kpis, GET /api/dashboard/charts | order.updated, cash.session.updated |
| 2 | Punto de Venta | Product, Category, ProductConfiguration | GET /api/pos/products?search=&category=&code= | product.stock.low |
| 3 | Carrito | Order (draft), OrderItem, Coupon, Promotion | POST /api/pos/cart, PATCH /api/pos/cart/:id, POST /api/pos/cart/:id/discount | — |
| 4 | Productos | Product, Category | GET/POST/PUT/DELETE /api/products | product.updated |
| 5 | Personalización | ProductConfiguration, Extra, Sauce, OrderItemModifier | GET /api/products/:id/options, POST orders con modifiers[] | — |
| 6 | Cocina (KDS) | Order, OrderItem, OrderStatusLog | GET /api/kitchen/orders, PATCH /api/kitchen/orders/:id/status | order.created, order.status.changed |
| 7 | Delivery | Delivery, Courier, Address | GET /api/deliveries, POST /api/deliveries/:id/assign, PATCH /api/deliveries/:id/status | delivery.assigned, delivery.status.changed |
| 8 | Retiro en Local | Order (fulfillment_type=pickup) | GET /api/pickup/orders, PATCH /api/pickup/orders/:id/status | pickup.ready (push/SMS al cliente) |
| 9 | Clientes | User, Address, LoyaltyWallet, ClientNote | GET/POST /api/clients, GET /api/clients/:id/history | — |
| 10 | Métodos de Pago | PaymentTransaction, Order | POST /api/pos/cart/:id/payment, webhook /api/webhooks/mercadopago | payment.confirmed |
| 11 | Caja | CashSession, CashMovement | POST /api/cash/open, POST /api/cash/close, POST /api/cash/movement | cash.session.opened/closed |
| 12 | Stock | Ingredient, ProductIngredient (BOM), StockMovement | GET /api/stock, POST /api/stock/movement, GET /api/stock/alerts | stock.critical |
| 13* | Reportes / Analytics | Vistas agregadas sobre Order, StockMovement, CashMovement | GET /api/reports/sales, GET /api/reports/products, export CSV/PDF | — |
| 14* | Promociones | Promotion, Coupon (ya existe) | GET/POST/PUT /api/promotions | promotion.applied |
| 15* | Notificaciones | Notification (extiende user_notifications existente) | POST /api/notifications, canal push/SMS/email | notification.sent |
| 16 | Usuarios | User, Role, Permission | GET/POST/PUT /api/users, GET /api/roles | — |
| 17* | Configuración del Negocio | BusinessSetting (ya existe) | GET/PUT /api/settings | settings.updated |
| 18* | Auditoría | AuditLog | GET /api/audit-log?entity=&user= | — |
| 19 | Integración con la Web | Order, EventOutbox | POST /api/public/orders (desde landing/checkout), webhook interno | order.created (broadcast a POS/KDS) |
| 20 | Funciones Avanzadas | AuditLog, Backup, PrintJob | atajos de teclado (frontend), POST /api/print-jobs | print.job.created |

# 9. Flujo de pedido end-to-end (Web → POS)

Este es el flujo central del sistema, tal como lo describe el brief, con el detalle técnico de cada paso:

| Paso | Qué ocurre | Componente responsable |
| --- | --- | --- |
| 1. Cliente pide en la web | POST /api/public/orders con carrito, dirección/retiro y método de pago | Web checkout (Fase 4) → OrderController@store |
| 2. Llega al POS | OrderCreated se emite y llega por Reverb al canal pos-dashboard y kitchen en < 1s | Broadcasting (Reverb) |
| 3. Validación de disponibilidad | PricingService recalcula precios y ProductService valida is_available / visible_web | OrderService (backend, server-side) |
| 4. Reserva de stock | Por cada item, StockService descuenta ingredientes según product_ingredients dentro de una transacción; si falta stock, el pedido pasa a needs_review y se avisa al POS | StockService + stock_movements |
| 5. Cocina recibe el pedido | KDS suscripto a private-kitchen muestra el pedido en estado "Nuevo" | KDS (React) |
| 6. Personal actualiza estado | PATCH /api/kitchen/orders/:id/status → dispara OrderStatusChanged | Cocinero, vía KDS |
| 7. Si es delivery | Al pasar a "Listo", DeliveryService crea un registro en deliveries y sugiere repartidor disponible; encargado confirma asignación | Panel Delivery |
| 8. Si es retiro | Al pasar a "Listo", se dispara NotifyCustomer (push/SMS/WhatsApp) al canal private-order.{id} | NotificationService |
| 9. Cierre | Al marcar delivered/retirado: se registra en cash_movements (si fue pago en efectivo/POS), se actualizan reportes agregados y el dashboard en vivo | CashService + Dashboard |

Punto crítico de diseño: el paso 4 (reserva de stock) ocurre antes de que cocina vea el pedido, no después. Esto evita que cocina reciba pedidos que luego no se pueden preparar por falta de insumos — el brief lo pide en ese orden ("se valida disponibilidad → se reserva stock → cocina recibe") y se respeta exactamente.

# 10. Frontend POS (React + TypeScript)

## 10.1 Estructura

- Vistas: Dashboard, Venta (POS), Cocina (KDS), Delivery, Caja, Productos, Clientes, Configuración — cada una una ruta protegida por rol.

- Estado de servidor: TanStack Query (cache + revalidación) combinado con suscripción WebSocket que invalida queries en vivo — así el POS nunca muestra datos desactualizados sin hacer polling.

- Estado de UI local (carrito en construcción): Zustand, para que agregar/quitar productos sea instantáneo sin esperar al backend (se confirma recién al cobrar).

- Componentes: shadcn/ui + Tailwind, con tema basado en la identidad de la landing (fondo #0F1628/#1A2236, acento ámbar #E8A020, tipografía condensada para títulos) para que el POS y la web se sientan de la misma marca.

## 10.2 Meta de "pedido en menos de 20 segundos"

- Grid de productos tipo cards con imagen, precio y buscador con foco automático al abrir la vista.

- Atajos de teclado: F2 buscar, F4 cobrar, números para cantidad, Esc para cancelar línea (Módulo 20).

- Botones grandes (mínimo 44x44px) pensados para dedo, no para cursor — cumple lineamientos táctiles de accesibilidad.

- Guardado optimista: el producto aparece en el carrito al tocarlo, y la sincronización con el backend ocurre en segundo plano.

## 10.3 Modo oscuro

Se implementa con las variables de tema de shadcn/ui (CSS variables), con el oscuro como default dado que la identidad de marca ya es oscura — el modo claro queda como alternativa, no al revés.

# 11. Autenticación, roles y permisos

Se usa Laravel Sanctum para autenticación de la SPA (POS) mediante cookies de sesión de primer dominio — más simple y seguro que JWT manual para una SPA propia en el mismo dominio raíz, y sin las complicaciones de invalidar tokens JWT antes de su expiración. Sanctum además emite tokens Bearer (compatibles con el patrón JWT) para clientes externos futuros (app de repartidores nativa, integraciones).

Los roles existentes (customer, admin, kitchen, delivery, developer, cajero) se mantienen; los permisos finos se gestionan con Spatie Laravel-Permission sobre la tabla role_permissions que ya existe en el esquema, evitando duplicar un sistema de permisos nuevo.

| Rol | Alcance |
| --- | --- |
| Administrador | Todo el sistema: configuración, usuarios, reportes financieros, stock, precios |
| Encargado | Todo excepto configuración global y gestión de usuarios/roles |
| Cajero | POS, carrito, cobro, apertura/cierre de caja, clientes |
| Cocinero | Solo KDS: ver pedidos, cambiar estado de preparación |
| Delivery / Repartidor | Solo sus entregas asignadas: ver dirección, marcar en camino/entregado |

# 12. Integración de pagos (Mercado Pago)

- Web: Checkout Pro / Checkout API de Mercado Pago para pagos online; webhook POST /api/webhooks/mercadopago confirma el pago y dispara PaymentConfirmed.

- POS físico: Mercado Pago Point (lector físico) para débito/crédito/QR en el local, o registro manual del método si se cobra por otro medio.

- Efectivo: cálculo automático de vuelto en el carrito (monto recibido − total) antes de confirmar el cobro.

- Todo pago queda registrado en cash_movements, vinculado a la cash_session abierta, para que la caja (Módulo 11) cuadre sin trabajo manual.

# 13. Impresión de comandas y tickets

Los navegadores no pueden enviar comandos ESC/POS directamente a una impresora térmica. Se resuelve con un agente de impresión local liviano (Node.js + node-thermal-printer, o QZ Tray) instalado en la PC/tablet de cocina y en la caja:

- El backend emite print.job.created por WebSocket al agente local suscripto.

- El agente imprime la comanda (cocina) o el ticket (cliente) en la impresora térmica conectada por USB/red, sin intervención manual — cumple el requisito de "impresión automática" del Módulo 20.

- Fallback: si el agente no está disponible, el POS ofrece "Reimprimir" manual desde el navegador usando window.print() con una plantilla de ticket en HTML.

# 14. Infraestructura y despliegue

## 14.1 Cambio de infraestructura necesario

El hosting actual (según los README del proyecto) está pensado para PHP tradicional sin procesos persistentes. Reverb y los workers de colas necesitan un proceso corriendo permanentemente, así que se recomienda mover producción a un VPS (por ejemplo DigitalOcean, Hetzner o similar) con:

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| Web/API | Nginx + PHP-FPM (Laravel), con php artisan config:cache / route:cache / view:cache en cada deploy |
| Reverb | Proceso systemd/Supervisor: php artisan reverb:start, detrás de Nginx con proxy WebSocket |
| Colas | Supervisor corriendo php artisan queue:work --tries=3 --timeout=90 (ya documentado en el proyecto para mail; se extiende a stock/impresión/notificaciones) |
| Redis | Cache, colas y backend de broadcasting de Reverb |
| MySQL | Mismo servidor o gestionado (RDS-like), con backups automáticos diarios |
| Frontend POS | Build estático de React servido por Nginx en una ruta/subdominio (pos.donaclara.com.ar) o CDN |
| Imágenes/archivos | Storage local con backup, o S3-compatible si el volumen de imágenes crece |

## 14.2 Entornos y CI/CD

- Entornos: local (ya definido en README-ENV.md), staging (nuevo, para probar antes de producción), producción.

- CI/CD: GitHub Actions — build de assets (Vite), tests (phpunit ya configurado), migraciones automáticas en staging, y despliegue manual aprobado a producción.

- Backups automáticos: mysqldump diario + retención 30 días, y copia fuera del servidor (S3 o similar) — cumple el requisito de "copias de seguridad automáticas" del Módulo 20.

# 15. Seguridad

- Autenticación Sanctum + roles/permisos en cada endpoint (middleware can:), nunca solo en el frontend.

- Validación server-side de precios, stock y descuentos — el cliente nunca envía el total, solo IDs y cantidades.

- Rate limiting en endpoints públicos (checkout web, login) para evitar abuso.

- Webhooks de Mercado Pago verificados por firma antes de procesar.

- HTTPS obligatorio en todos los entornos productivos; cookies de sesión con Secure/HttpOnly/SameSite.

- Ningún secreto (.env, credenciales de Mercado Pago) se commitea — ya es una regla del proyecto y se mantiene.

# 16. Observabilidad y auditoría

- Sentry ya está integrado (sentry-laravel en el proyecto) — se extiende para cubrir también errores del frontend POS (Sentry para React).

- audit_logs registra cada cambio sensible (cambios de precio, anulación de pedidos, aperturas/cierres de caja, cambios de stock manual) con usuario, antes/después e IP.

- Logs estructurados de Laravel (storage/logs) + alertas de stock crítico y diferencias de caja enviadas por email/Slack al administrador.

# 17. Escalabilidad y rendimiento

- Un solo local hoy: la arquitectura no necesita microservicios ni sharding. El foco de performance es UX táctil (< 20s por pedido) y latencia de WebSocket (< 1s), no throughput masivo.

- Cache de catálogo (productos/categorías) en Redis, invalidado por evento cuando se edita un producto.

- Índices ya presentes en orders (status, created_at) se mantienen; se agregan índices equivalentes en stock_movements y cash_movements por fecha y sesión.

- Si en el futuro se suma una segunda sucursal, el modelo ya lo soporta agregando location_id a orders, cash_sessions e ingredients sin cambiar la arquitectura.

# 18. Roadmap de implementación por fases

| Fase | Alcance | Nota |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — Actual | Landing publicada en producción (estática, sin pedidos online todavía). | En curso |
| Fase 1 — Fundaciones (3-4 sem.) | API REST Laravel + Sanctum + roles/permisos. Laravel Reverb (WebSockets). Rediseño de KDS en tiempo real. Dashboard básico con KPIs en vivo. | Bloquea todo lo demás |
| Fase 2 — POS Core (4-5 sem.) | App POS React+TS+Tailwind+shadcn/ui. Módulos Punto de Venta, Carrito, Personalización, Caja. Impresión de tickets. | Depende de Fase 1 |
| Fase 3 — Operación completa (4 sem.) | Stock/BOM con descuento automático y alertas. Delivery con repartidores y Google Maps. Retiro en local con notificaciones. Clientes/CRM. | Depende de Fase 2 |
| Fase 4 — Web ↔ POS en producción (3 sem.) | Checkout web completo (más allá del landing), integración Mercado Pago, sincronización bidireccional de stock y disponibilidad. | Depende de Fase 1 y 3 |
| Fase 5 — Pulido y escala (2-3 sem.) | Auditoría completa, modo oscuro, reportes avanzados/exportables, comandas automáticas, backups automatizados, ajuste de performance. | Depende de todas |

# 19. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Reescribir todo en NestJS duplica ~60% del dominio ya construido en Laravel (Order, Product, Loyalty, Coupons, Reviews, Turnos). | Alto | Mantener Laravel como backend único; ver sección 3. |
| Hosting actual (compartido/tradicional) no soporta procesos persistentes para WebSockets. | Alto | Migrar a VPS con soporte para Reverb + Redis + colas (Fase 1). |
| Impresión de comandas desde navegador no controla impresoras térmicas ESC/POS directamente. | Medio | Agente de impresión local (Fase 2), ver sección 13. |
| Doble fuente de verdad de stock entre web y POS si no hay eventos atómicos. | Alto | Reserva de stock transaccional al crear el pedido, antes de confirmar (sección 9). |
| Rol "cajero" y "developer" ya existen en BD pero sin permisos formalizados. | Bajo | Formalizar tabla permissions en Fase 1 (ya existe role_permissions). |

# 20. Anexo: convenciones de API

- Prefijo /api/v1/, JSON:API-like con Laravel API Resources (data, meta, links).

- Errores en formato { message, errors: {campo: [...]} } (validación) o { message, code } (negocio).

- Todas las fechas en ISO 8601 / UTC; el frontend formatea a hora local de Olavarría (America/Argentina/Buenos_Aires).

- Idempotencia: POST /api/public/orders acepta un Idempotency-Key para evitar pedidos duplicados por reintentos de red.