Arquitectura Técnica — Sistema POS Tcocina

T Cocina · TCO BURGER — Hamburguesería smash, Olavarría

Documento de arquitectura de software · v1.0 · Julio 2026

Preparado para: Tcocina · BLStudio (equipo de desarrollo)

# 0. Resumen ejecutivo

Tcocina ya opera una aplicación Laravel 12 en producción que cubre catálogo público, carrito, checkout, panel de administración, vista de cocina básica y fidelización. Este documento no propone reemplazarla: propone evolucionarla hacia un POS operativo completo, agregando los módulos que hoy no existen (caja, stock, delivery estructurado, retiro en local, dashboard en tiempo real, KDS multi-columna, punto de venta táctil) y reforzando con tiempo real (WebSockets), un rol de terminal físico de venta, y una capa de API versionada que sirve tanto al front público como a una nueva aplicación POS.

La decisión arquitectónica central es: mantener Laravel como backend único de dominio (no migrar a NestJS), construir el POS como una SPA React + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui separada que consume esa API vía REST + WebSockets, e introducir Laravel Reverb como servidor de tiempo real nativo del stack en lugar de Socket.IO. Esto reduce riesgo, reutiliza ~76 migraciones y toda la lógica de negocio ya validada en producción (turnos, lealtad, cupones, reseñas), y evita una reescritura de meses que el negocio no puede permitirse mientras sigue vendiendo todos los días.

# 1. Contexto y alcance

## 1.1 Qué existe hoy

| Backend | Laravel 12 + PHP 8.2, MySQL, ~76 migraciones, Eloquent |
| --- | --- |
| Frontend público | Blade + Tailwind v4 + Bootstrap 5 (legado admin) + JS vanilla + Axios |
| Flujo de pedido | Catálogo → carrito (localStorage) → turnos → checkout → confirmación → tracking |
| Estados de pedido | pending → confirmed → preparing → ready → on_the_way → delivered, más cancelled |
| Panel admin | Pedidos, productos, categorías, settings, turnos, cupones, lealtad, reseñas, roles/permisos granulares |
| Cocina | /kitchen y /kitchen/display, solo confirmed/preparing de hoy, actualización por polling AJAX (no WebSockets) |
| Roles | developer, admin, cajero, kitchen, delivery, customer, con permisos granulares vía config/permissions.php y RolePermission |
| Pagos | Campo payment_method en orders, sin integración real con pasarela — es texto informativo |
| Landing | _landing_preview/index.html (prototipo) → sincronizado a mano en public/landing/, pendiente de porteo a Blade y de reemplazar / |
| Lo que no existe: | stock/ingredientes, caja (apertura/cierre/arqueo), delivery estructurado (repartidor, costo, estado propio), retiro en local como flujo propio, dashboard en tiempo real, WebSockets, integración de pagos real, impresión de comandas/tickets |

Confirmado por búsqueda en el repo: no hay ninguna tabla ni modelo de stock, ingredient o insumo; no hay broadcast, pusher ni reverb configurado; payment_method es un campo libre sin pasarela conectada. Esto delimita con precisión el trabajo nuevo.

También existe en el repo un prototipo visual public/pos-mockup/index.html, construido para otro cliente (Doña Clara — casa de comidas), con exactamente la misma estructura de módulos que pide este documento (dashboard, POS, cocina, delivery, retiro, caja, stock, clientes). Es reutilizable como referencia de layout e interacción, pero su paleta y tipografía no son las de Tcocina — hay que reskinearlo por completo (ver §4).

## 1.2 Qué se construye

Un sistema POS que cubre operación completa del local: venta en mostrador en menos de 20 segundos, cocina en tiempo real, delivery y retiro estructurados, caja con arqueo, stock de insumos con alertas, catálogo de productos con personalización, clientes con historial e integración con la web pública para que todo pedido online llegue automáticamente al mismo pipeline operativo.

## 1.3 Fases y fuera de alcance inmediato

Este documento cubre arquitectura completa, pero no implica construir los 20 módulos de una vez. La fase 1 (ver §15) prioriza dashboard, POS táctil, cocina en tiempo real y sincronización con la web, porque son los que más impactan el día a día. Multi-sucursal, apps nativas de delivery para repartidores y facturación electrónica AFIP quedan explícitamente fuera de este alcance (se dejan preparados a nivel de modelo de datos, no implementados).

# 2. Decisiones de arquitectura

Se listan como decisiones puntuales, con la alternativa descartada y el motivo — es la forma más útil de leer una arquitectura antes de construirla.

D1 — Backend: extender el Laravel existente, no reescribir en NestJS.

El stack sugerido ofrecía "NestJS o Laravel". Laravel ya está en producción con toda la lógica de negocio (turnos, lealtad, cupones, roles) probada y sin bugs conocidos de dominio. Reescribir en NestJS implicaría re-implementar y re-testear meses de lógica sin ganancia funcional real. Laravel 12 tiene todo lo necesario: Sanctum para auth de SPA, Reverb para tiempo real, Queues para trabajos en segundo plano (impresión, notificaciones, emails), Eloquent para el modelo de datos.

D2 — Frontend POS: SPA nueva en React + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui, separada del sitio Blade.

El catálogo público sigue siendo Blade + JS vanilla (no se toca, es la "regla de oro" ya vigente en el proyecto). El POS es una aplicación operativa distinta — pantalla táctil, uso intensivo, atajos de teclado, tiempo real — que se beneficia de un framework de componentes con estado. Vive en un subdominio o subruta (pos.tcocina.org o /pos-app), se compila con Vite (ya está en el stack) y consume la API de Laravel. No comparte sesión con el sitio público: usa su propio login.

D3 — Tiempo real: Laravel Reverb, no Socket.IO.

Socket.IO es un servidor Node separado que agrega una segunda runtime a mantener, desplegar y monitorear. Laravel Reverb es el servidor WebSocket oficial de Laravel (desde la v11), se instala como parte del mismo backend, usa el sistema de *broadcasting* y *events* de Laravel que ya conoce el equipo, y es gratuito y autoalojado (a diferencia de Pusher). Es la opción de menor fricción operativa dado que el equipo ya trabaja en Laravel.

D4 — Autenticación de la SPA: Laravel Sanctum, no JWT manual.

El pedido original menciona "JWT con control de roles". Sanctum resuelve el mismo problema (tokens de API, sesiones SPA con cookies httpOnly) con integración nativa a los Gate/Policy de Laravel y al sistema de roles/permisos que ya existe en config/permissions.php y RolePermission. Implementar JWT a mano añade superficie de ataque (rotación de claves, revocación, refresh tokens) sin beneficio sobre Sanctum para una SPA de primera parte. El backend seguirá siendo también el JSON:API que consume la SPA.

D5 — Base de datos: MySQL, una sola base, extendida.

No se introduce una segunda base de datos. Las tablas nuevas (stock, caja, delivery, pagos, auditoría) se agregan al mismo esquema MySQL vía migraciones, manteniendo integridad referencial con orders, order_items, products y users ya existentes.

D6 — Cola de trabajos: Laravel Queue (database o Redis) para todo lo asíncrono.

Envío de comandas a impresora, emails, descuento de stock, notificaciones push al cliente — todo pasa por Jobs en cola, no en el hilo de la petición HTTP. Ya existe precedente: ReviewRequestService usa este patrón.

D7 — Pagos: Mercado Pago Checkout Pro/Bricks vía API oficial, efectivo y tarjeta física fuera de la pasarela.

Débito/crédito presencial y efectivo se registran manualmente en caja (como hoy); Mercado Pago (QR, link de pago, checkout web) se integra vía API con webhooks de confirmación. No se procesan tarjetas directamente (evita alcance PCI-DSS).

D8 — Mapas: Google Maps JavaScript API + Geocoding + Distance Matrix, para geocodificar direcciones de delivery, calcular distancia/costo de envío y mostrar el mapa al admin/repartidor.

D9 — Impresión: impresoras térmicas de red (Ethernet/WiFi) con comandos ESC/POS, orquestadas por un servicio local (QZ Tray) o por el navegador con Web Serial/USB como fallback.

No se depende de drivers propietarios ni de apps de escritorio pesadas.

# 3. Arquitectura de alto nivel

┌─────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │ Sitio público (Blade) │ │ POS App (React + TS) │ │ tcocina.org │ │ pos.tcocina.org │ │ catálogo · carrito · │ │ dashboard · venta · │ │ checkout · tracking │ │ cocina · delivery · │ │ (NO SE TOCA) │ │ caja · stock · clientes │ └────────────┬──────────────┘ └────────────┬───────────────┘ │ HTTP/JSON │ HTTP/JSON + WebSocket └────────────────┬─────────────────┘ ▼ ┌───────────────────────────┐ │ Laravel 12 (API + Web) │ │ Sanctum · Policies · │ │ Controllers · Services · │ │ Jobs/Queue · Reverb (WS) │ └─────────────┬─────────────────┘ │ ┌──────────────────────┼───────────────────────┐ ▼ ▼ ▼ ┌──────────┐ ┌───────────────┐ ┌────────────────┐ │ MySQL │ │ Redis/Queue │ │ Integraciones │ │ (única) │ │ (jobs, cache) │ │ Mercado Pago · │ └──────────┘ └───────────────┘ │ Google Maps · │ │ SMTP · Impresoras│ └────────────────┘

Tres superficies, un backend. El sitio público sigue siendo Blade y no cambia su arquitectura. La app POS es nueva y separada. Ambas hablan con el mismo backend Laravel, que expone:

- Rutas web (Blade, sesión clásica) — como hoy, para el sitio público y el admin legado durante la transición.

- API REST versionada (/api/v1/..., Sanctum) — nueva, consumida por la SPA del POS y, a futuro, por apps móviles de repartidores.

- Canales WebSocket (Reverb) — nuevo, para cocina, dashboard, delivery y notificaciones al cliente en tiempo real.

# 4. Estética y sistema de diseño

La identidad de marca ya está definida y "LOCKED" en _CONTEXTO_LANDING.md, y el POS debe heredarla, no la del prototipo pos-mockup (que es de otro cliente):

| Navy (fondo base / sidebar) | #0a0e1a, #0f1628 |
| --- | --- |
| Ámbar (acento primario, CTA) | #E8A020, #F2B133 |
| Glow azul (detalles, sombras) | #284497 |
| Blanco | #ffffff |
| Tipografía display | Bangers |
| Tipografía condensada (títulos grandes) | Anton |
| Tipografía de nombres/stats | Archivo Black |
| Tipografía de texto (body, UI) | Archivo |

Traducción a un POS operativo (que necesita más neutralidad que la landing, por legibilidad en turnos largos):

- Modo por defecto: oscuro (navy #0a0e1a/#0f1628 como fondo de sidebar y superficies secundarias, tarjetas en un gris-navy más claro), con modo claro opcional (Módulo 20 lo pide explícitamente) invirtiendo a fondos claros y navy como texto.

- Ámbar como único color de acción (botones primarios, estado activo de navegación, badges de alerta de stock/tiempo), evitando la tentación de usar 6 colores distintos como en el mockup de referencia — mantiene el POS reconocible como Tcocina a primera vista.

- Archivo para toda la UI funcional (tablas, formularios, botones); Archivo Black para números grandes (KPIs del dashboard, totales del carrito); Anton reservado a títulos de sección, uso puntual para no cansar en una pantalla de uso continuo.

- Componentes shadcn/ui se re-temáticos vía variables CSS (--background, --primary, --radius) para no reinventar cada control, manteniendo tokens de marca.

- Tarjetas de producto tipo grid (igual criterio que el catálogo web: imagen, nombre, precio, disponibilidad), pero con tamaños de touch target ≥44px y feedback táctil inmediato (active:scale-95) pensado para tablet/kiosko.

Entregable recomendado antes de codear pantallas: 1–2 días de UI kit (Figma o directamente tokens Tailwind) reutilizando exactamente estos valores, para que el equipo de diseño no reinvente la paleta pantalla por pantalla.

# 5. Modelo de datos

## 5.1 Lo que se reutiliza sin cambios estructurales

orders, order_items (con configuration_data JSON), products, categories, product_configurations (aderezos/dips/extras/medallones), coupons, users, addresses, loyalty_*, business_settings (key/value), role_permissions. Todo esto sigue siendo la fuente de verdad de catálogo, pedidos y clientes.

## 5.2 Extensiones a tablas existentes

-- orders: nuevas columnas para operar como POS ALTER TABLE orders ADD COLUMN channel ENUM('web','pos','phone') DEFAULT 'web'; ALTER TABLE orders ADD COLUMN fulfillment_type ENUM('delivery','pickup') NOT NULL; ALTER TABLE orders ADD COLUMN courier_id BIGINT UNSIGNED NULL; -- FK couriers ALTER TABLE orders ADD COLUMN pos_terminal_id BIGINT UNSIGNED NULL; -- FK pos_terminals ALTER TABLE orders ADD COLUMN cash_register_session_id BIGINT UNSIGNED NULL; -- FK cash_register_sessions ALTER TABLE orders ADD COLUMN payment_status ENUM('pending','paid','refunded','failed') DEFAULT 'pending'; ALTER TABLE orders ADD COLUMN change_due DECIMAL(10,2) NULL; -- vuelto calculado

## 5.3 Tablas nuevas por módulo

Stock (Módulo 12)

CREATE TABLE ingredients ( id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(100), unit VARCHAR(20), -- kg, un., L current_stock DECIMAL(10,3), min_stock DECIMAL(10,3), cost_per_unit DECIMAL(10,2), updated_at, created_at ); CREATE TABLE product_ingredient ( -- receta: qué consume cada producto product_id BIGINT UNSIGNED, ingredient_id BIGINT UNSIGNED, quantity_required DECIMAL(10,3), PRIMARY KEY (product_id, ingredient_id) ); CREATE TABLE stock_movements ( id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, ingredient_id BIGINT UNSIGNED, type ENUM('in','out','adjustment','order_deduction'), quantity DECIMAL(10,3), reason VARCHAR(255), order_id BIGINT UNSIGNED NULL, user_id BIGINT UNSIGNED, created_at );

Caja (Módulo 11)

CREATE TABLE cash_register_sessions ( id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, opened_by BIGINT UNSIGNED, opened_at, opening_amount DECIMAL(10,2), closed_by BIGINT UNSIGNED NULL, closed_at NULL, expected_amount DECIMAL(10,2) NULL, counted_amount DECIMAL(10,2) NULL, difference DECIMAL(10,2) NULL, status ENUM('open','closed') DEFAULT 'open' ); CREATE TABLE cash_movements ( id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, cash_register_session_id BIGINT UNSIGNED, type ENUM('sale','expense','tip','refund','opening'), payment_method ENUM('cash','debit','credit','mercadopago','transfer','qr'), amount DECIMAL(10,2), order_id BIGINT UNSIGNED NULL, description VARCHAR(255), user_id BIGINT UNSIGNED, created_at );

Delivery (Módulo 7)

CREATE TABLE couriers ( id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, user_id BIGINT UNSIGNED NULL, name VARCHAR(100), phone VARCHAR(20), vehicle ENUM('moto','bici','auto'), active BOOLEAN DEFAULT TRUE ); -- delivery se resuelve mayormente sobre `orders` extendida (courier_id, delivery_cost, -- delivery_address_id → addresses, delivery_neighborhood) + estados propios: -- pending -> preparing -> on_the_way -> delivered (subconjunto de Order::STATUS)

Retiro en local (Módulo 8) — reutiliza orders con fulfillment_type = 'pickup'; no requiere tabla propia, solo estados waiting → preparing → ready → picked_up dentro del mismo enum de orders.status.

Pagos (Módulo 10)

CREATE TABLE payment_transactions ( id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, order_id BIGINT UNSIGNED, provider ENUM('mercadopago','manual'), provider_reference VARCHAR(100) NULL, amount DECIMAL(10,2), status ENUM('pending','approved','rejected','refunded'), raw_response JSON NULL, created_at, updated_at );

Terminales POS y auditoría (Módulos 16, 20)

CREATE TABLE pos_terminals ( id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(50), location VARCHAR(50), active BOOLEAN DEFAULT TRUE ); CREATE TABLE audit_logs ( id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, user_id BIGINT UNSIGNED, action VARCHAR(100), auditable_type VARCHAR(100), auditable_id BIGINT UNSIGNED, changes JSON NULL, ip_address VARCHAR(45), created_at );

Todas estas tablas se agregan con migraciones incrementales estándar de Laravel, sin tocar las 76 existentes salvo los ALTER TABLE puntuales de §5.2.

# 6. Diseño por módulo

Para cada módulo: qué ya existe (reutilizar), qué falta (construir), y las piezas técnicas clave.

Módulo 1 — Dashboard.

Nuevo por completo en el frontend POS. Backend: un DashboardController con endpoints agregados (/api/v1/dashboard/summary, /hourly-sales, /payment-methods, /top-products) que consultan orders/order_items con GROUP BY e índices en created_at y status. Los contadores "en tiempo real" (pendientes, en preparación, listos, delivery activos) se recalculan on-demand pero se empujan también por WebSocket cada vez que cambia el estado de un pedido, para que el dashboard no dependa de polling.

Módulo 2 — Punto de Venta.

Nuevo en el frontend POS (grid de productos, búsqueda, filtro por categoría). Reutiliza el endpoint de catálogo que ya expone ProductController, extendido a JSON (is_available, visible_in_pos, visible_in_web — dos columnas nuevas en products para separar visibilidad web/POS). Meta de <20s por pedido: precarga de catálogo en memoria de la SPA (no golpea la API por cada tecla), atajos de teclado (F2 buscar, números para categorías, Enter para cobrar).

Módulo 3 — Carrito.

Estado de cliente en la SPA (Zustand o Context+useReducer, sin Redux por simplicidad). Cálculo de subtotal/descuento/envío/total espeja la lógica ya existente en OrderController (descuento por efectivo 10-15% configurable vía BusinessSetting, cupones vía POST /api/coupons/validate ya existente). "Duplicar pedido" es una función pura sobre el carrito, no requiere backend.

Módulo 4 — Productos.

Backend ya existe (Product model, CRUD en AdminController). Se agregan dos columnas: visible_in_pos, visible_in_web (hoy solo hay is_available), para que un producto pueda estar en el catálogo web pero oculto en el POS o viceversa (ej. combos solo-POS).

Módulo 5 — Personalización.

Ya existe casi completo: ProductConfiguration (aderezos, dips, extras con price_modifier, medallones) es global y ya se persiste como JSON en OrderItem.configuration_data. Solo falta exponerlo en la UI del POS igual que ya se expone en el checkout web, y agregar el campo de observación libre si no está ya en el formulario de POS (sí existe en checkout web).

Módulo 6 — Cocina (KDS).

Existe una versión básica (KitchenController, polling AJAX, solo confirmed/preparing). Se reconstruye como vista multi-columna (Nuevo/Aceptado/Preparando/Listo/Entregado a Delivery) en la SPA, alimentada por WebSocket en vez de polling — cambio de estado emite OrderStatusUpdated por el canal kitchen.today, cada terminal de cocina lo recibe sin recargar. El timer de "tiempo transcurrido" se calcula client-side desde confirmed_at.

Módulo 7 — Delivery.

Nuevo. Tabla couriers + columnas nuevas en orders. Vista de tabla con dirección, barrio, teléfono, link a Google Maps (usa Address.lat/lng si existen, si no se geocodifica al vuelo con Google Geocoding API la primera vez y se cachea), costo de envío (calculado con Distance Matrix o tabla de zonas fija, más simple y predecible para un solo local), repartidor asignado, estados propios.

Módulo 8 — Retiro en Local.

Nuevo en frontend, sin tabla nueva (ver §5.3). Notificación al cliente cuando pasa a ready: reutiliza el canal de email/WhatsApp ya construido para reseñas (ReviewRequestService es el precedente de "servicio de notificación post-estado") y se agrega push/WhatsApp de "tu pedido está listo".

Módulo 9 — Clientes.

User/Address ya existen con relación a orders. Falta: vista agregada de "favoritos" (producto más pedido por cliente, query sobre order_items), "cantidad de pedidos" y "total gastado" (agregados, cacheables), y el programa de puntos ya existe (UserLoyaltyWallet) — se reutiliza tal cual, no se reinventa.

Módulo 10 — Métodos de Pago.

Ver D7. payment_transactions nueva + integración Mercado Pago (Checkout API para QR/link) vía MercadoPagoService (Job asíncrono para reconciliar webhook). Cálculo de vuelto: función pura en frontend (monto_recibido - total), no requiere backend, se guarda en orders.change_due para el ticket.

Módulo 11 — Caja.

Nuevo por completo (ver §5.3). CashRegisterSession + CashMovement. Apertura/cierre con conteo físico vs esperado (diferencia se calcula y se registra siempre, para trazabilidad, no se oculta si da negativo).

Módulo 12 — Stock.

Nuevo por completo (ver §5.3). El descuento es automático: al confirmar un pedido (pending → confirmed), un Job (DeductStockJob) recorre order_items, resuelve product_ingredient y descuenta ingredients.current_stock, registrando stock_movements. Alerta de stock crítico: cuando current_stock <= min_stock, se emite evento StockCritical que aparece como badge en dashboard y sidebar (igual criterio que el mockup de referencia, pero con datos reales).

Módulo 16 — Usuarios y roles.

Ya existe y es sólido: config/permissions.php define roles y permisos granulares por grupo, RolePermission los persiste, el rol cajero ya tiene permisos configurables por el admin. Trabajo pendiente: agregar el rol delivery a la matriz de permisos con sus propios grupos (delivery.view, delivery.update_status) y exponer la misma tabla de permisos vía API para que la SPA la consuma (hoy solo se usa en Blade).

Módulo 19 — Integración con la web.

Ver §7, es el corazón de este documento.

Módulo 20 — Funciones avanzadas.

Búsqueda rápida (Cmd/Ctrl+K estilo command palette, librería cmdk), atajos de caja (F2 buscar, F4 cobrar, Esc cancelar carrito), soporte táctil (touch targets ≥44px, sin hover-only states), impresión automática (ver D9), historial de auditoría (audit_logs, middleware que registra cambios de estado/precio/stock), modo oscuro/claro (toggle con prefers-color-scheme + override manual persistido), backups automáticos (mysqldump diario vía cron + php artisan backup:run con el paquete spatie/laravel-backup, subido a S3/almacenamiento externo — nunca solo al mismo servidor), WebSockets (Reverb, ver §8), JWT/Sanctum (ver D4).

# 7. Flujo de integración web ↔ POS (Módulo 19)

Este es el flujo end-to-end pedido en el brief, mapeado a componentes reales:

- Cliente pide desde la web (/checkout, Blade existente) → POST /orders (ya existe en OrderController).

- Validación de disponibilidad: antes de crear el pedido, se valida is_available y visible_in_web de cada producto, y (nuevo) que el stock de ingredientes alcance — StockAvailabilityService::check(cart). Si no alcanza, se rechaza con mensaje claro antes de cobrar, no después.

- Reserva de stock: al crear el pedido en pending, no se descuenta stock todavía (evita bloquear stock por carritos abandonados); se descuenta recién al pasar a confirmed — mismo punto donde hoy se valida capacidad de turnos, así que se le suma la deducción de stock al mismo método confirmOrder().

- Cocina recibe el pedido: al llegar a confirmed, se dispara el evento OrderCreated/OrderStatusUpdated sobre el canal Reverb kitchen.today. El KDS lo recibe en <1s sin refrescar pantalla.

- Personal actualiza el estado: cada cambio de estado (desde POS, cocina o admin) pasa por un único método de dominio Order::transitionTo($status) que valida transición válida, setea el timestamp correspondiente, dispara el evento WS y, si corresponde, el Job de stock o de notificación.

- Si es delivery: al confirmar, queda disponible en la cola de "Delivery" del POS para asignar courier_id; ese cambio también emite evento WS al canal delivery.active para que el dashboard lo vea sin recargar.

- Si es retiro: al pasar a ready, se dispara notificación al cliente (WhatsApp/email/push — reutilizando el patrón de ReviewRequestService).

- Al finalizar (delivered): se actualiza stock (ya descontado en el paso 3), se registra el movimiento en caja (cash_movements, tipo sale, vinculado al cash_register_session abierto), se recalculan agregados de ventas (cacheados con Redis o BusinessSetting-style key/value con TTL corto para el dashboard), y se dispara el flujo de reseña ya existente si aplica.

Este flujo es intencionalmente el mismo pipeline para pedidos web y pedidos creados directamente en el POS (channel = 'web' | 'pos' | 'phone') — no hay dos caminos de código distintos para "pedido de mostrador" vs "pedido online", solo un campo que distingue el origen. Es la garantía real de que "todo pedido se sincroniza automáticamente": no hay sincronización porque no hay dos sistemas, hay un solo backend y dos frontends.

# 8. Tiempo real (WebSockets con Laravel Reverb)

- Canales privados por rol: private-kitchen.today (rol kitchen/admin/cajero), private-delivery.active (rol delivery/admin), private-dashboard.{terminal_id} (rol admin/cajero), private-customer.order.{orderNumber} (para que el cliente vea su propio tracking en tiempo real sin polling, reemplazando el polling actual de orders/tracking.blade.php).

- Autorización de canal vía routes/channels.php estándar de Laravel, reutilizando el sistema de roles ya existente — no hay que construir autorización desde cero.

- Eventos clave: OrderCreated, OrderStatusChanged, StockCritical, CashSessionOpened/Closed, CourierAssigned.

- Fallback: si el WebSocket se cae (WiFi del local, por ejemplo), la SPA cae a polling cada 10s como red de seguridad — nunca debe quedar una pantalla de cocina "congelada" sin feedback visual de "reconectando".

- Infraestructura: Reverb corre como proceso persistente (php artisan reverb:start) supervisado con supervisor o systemd en el mismo servidor, expuesto vía proxy WebSocket en Nginx/Apache (requiere que el hosting soporte conexiones persistentes — ver §14, es el punto que más probablemente obligue a mover de un hosting compartido a un VPS).

# 9. Autenticación y control de acceso

- Sitio público: sigue como hoy (Laravel UI + Google OAuth vía Socialite, sesión clásica).

- POS (SPA): login propio con Sanctum, cookie httpOnly de sesión (no token en localStorage, para evitar XSS robando el token). Cada terminal físico puede además registrar un pos_terminal_id fijo para trazabilidad de qué caja hizo cada venta.

- Roles/permisos: se reutiliza config/permissions.php + RolePermission tal cual, extendiendo grupos para delivery, stock, cash. Se expone GET /api/v1/me/permissions para que la SPA construya su navegación dinámicamente igual que ya hace el Blade admin.

- PINs rápidos para cajero: para no forzar re-login completo en un cambio de turno de caja, se puede sumar un PIN numérico corto validado contra el usuario ya autenticado a nivel de sesión de caja (no reemplaza el login, es una confirmación rápida de "quién está operando ahora").

# 10. Pagos y caja

- Efectivo: cálculo de vuelto en cliente, descuento configurable (BusinessSetting, ya existe: 10-15%). Se cierra contra cash_movements.

- Débito/Crédito presencial: se registra manualmente el monto y el posnet lo procesa aparte (no hay integración con posnet en fase 1 — hay APIs de adquirentes argentinos que lo permiten a futuro, ej. Getnet/Payway, se deja como extensión).

- Mercado Pago: Checkout Bricks embebido (QR dinámico en el POS para pago desde el celular del cliente, o link de pago para pedidos web) + webhook POST /api/webhooks/mercadopago que actualiza payment_transactions y dispara OrderStatusChanged si corresponde.

- Transferencia/QR bancario: registro manual con comprobante opcional (campo de texto/imagen), igual tratamiento que efectivo a nivel de caja.

- Caja: apertura registra opening_amount; cada venta/egreso/propina es un cash_movement; cierre pide conteo físico y calcula difference = counted_amount - expected_amount, siempre visible en el historial aunque sea negativo.

# 11. Impresión

- Comandas de cocina: al confirmar un pedido, un Job en cola arma el ticket (ESC/POS) y lo envía a la impresora de red de cocina. Se usa QZ Tray (puente entre navegador/servidor y la impresora, firmado, sin instalar drivers por SO) o, más simple para arrancar, un servicio local liviano en la Raspberry Pi/mini-PC de cocina que escucha un endpoint interno y envía a la impresora por IP.

- Tickets de cliente: mismo mecanismo, disparado al cobrar en el POS.

- Se diseña como servicio desacoplado (PrintService + cola) para que si la impresora está offline, el pedido no se pierde — se reintenta o se marca "pendiente de imprimir" visible en el dashboard.

# 12. Seguridad

- Validación de input en el límite del sistema: FormRequest de Laravel en cada endpoint de la API (no solo en el frontend), especialmente en creación de pedidos, movimientos de caja y ajustes de stock — nunca confiar en totales calculados en el cliente; el backend siempre recalcula el total del pedido server-side antes de persistir.

- Rate limiting en endpoints públicos (POST /orders, validación de cupones) para evitar abuso.

- Canales WebSocket privados con autorización server-side, no solo ocultos en el frontend.

- Auditoría (audit_logs) en cambios de precio, stock, caja y roles — barato de implementar (un Observer de Eloquent) y crítico para investigar diferencias de caja o stock.

- Secretos (credenciales Mercado Pago, Google Maps, SMTP) solo en .env, nunca en el repo — ya es la convención del proyecto.

- HTTPS obligatorio en toda superficie, incluido el WebSocket (wss://).

# 13. Rendimiento y escalabilidad

Para el volumen de un local (no una cadena), la prioridad no es escalar horizontalmente sino no bloquear la venta: todo lo que no sea crítico para cobrar (emails, impresión, cálculo de agregados de dashboard, deducción de stock) va a cola asíncrona. Índices en orders.status, orders.created_at, orders.channel para que las queries del dashboard no degraden con el tiempo. Cache de agregados del dashboard (ventas del día/mes) con TTL de 30-60s en Redis en vez de recalcular en cada request — se invalida también al recibir el evento OrderStatusChanged. Si en el futuro se suman sucursales, el modelo ya contempla pos_terminal_id como semilla de multi-local.

# 14. Infraestructura y despliegue

- Hoy: hosting compartido tipo Hostinger (según README-PRODUCCION.md), suficiente para el sitio Blade actual.

- Cambio necesario: Reverb (WebSockets) requiere un proceso persistente y conexiones long-lived, que la mayoría de hostings compartidos no soportan bien. Se recomienda migrar a un VPS (Hostinger VPS, DigitalOcean o similar) o a un servicio gestionado tipo Laravel Forge/Cloud, donde se puede correr PHP-FPM + Reverb + queue worker + MySQL con supervisor.

- Componentes a desplegar: Nginx (reverse proxy + estáticos), PHP-FPM (Laravel), MySQL, Redis (cache/colas), proceso Reverb, proceso queue:work (supervisado), cron para schedule:run (backups, limpieza de turnos vencidos).

- CI/CD mínimo: build de Vite + migraciones automáticas en deploy (php artisan migrate --force), sin downtime perceptible usando php artisan down --render con página de mantenimiento breve o despliegue con symlink atómico (Forge/Envoyer-style).

- Entornos: mantener dev (SQLite local, ya es la convención) y producción (MySQL) separados como hoy; agregar un entorno de staging antes de este cambio es recomendable dado que se toca infraestructura, no solo código.

# 15. Plan de implementación por fases

Fase 0 — Base técnica (1-2 semanas).

Sanctum instalado, Reverb instalado y probado con un canal simple, scaffolding de la SPA (Vite + React + TS + Tailwind + shadcn/ui), CI de build, entorno de staging.

Fase 1 — Núcleo operativo (3-5 semanas).

Dashboard, Punto de Venta táctil, Carrito, Cocina (KDS) migrada a WebSockets, integración de creación de pedido POS reutilizando OrderController. Esto es lo que más impacta el día a día y no depende de pagos ni stock para funcionar.

Fase 2 — Delivery, Retiro, Clientes (2-3 semanas).

Tablas y vistas de delivery/pickup, asignación de repartidor, Google Maps, historial y favoritos de clientes.

Fase 3 — Caja y Pagos (2-3 semanas).

Apertura/cierre de caja, movimientos, integración Mercado Pago (Bricks + webhook), cálculo de vuelto.

Fase 4 — Stock (2 semanas).

Ingredientes, recetas por producto, deducción automática, alertas de stock crítico.

Fase 5 — Pulido y funciones avanzadas (2 semanas).

Impresión automática, atajos de teclado, modo oscuro, auditoría, backups automáticos, ajustes de UX de campo (feedback real de uso en el local).

En paralelo, en cualquier momento: porteo de la landing a Blade (ya identificado como pendiente en PROJECT_CONTEXT.md), que no depende de nada de este documento.

# 16. Riesgos y mitigaciones

| Migrar de hosting compartido a VPS introduce downtime/errores de config | Hacerlo en Fase 0, antes de construir features nuevas, con staging previo |
| --- | --- |
| Cocina sin conexión (WiFi del local) pierde pedidos en tiempo real | Fallback a polling + impresión física de comanda como respaldo, nunca depender solo de la pantalla |
| Deducción de stock mal calibrada bloquea ventas reales | Alertas en vez de bloqueo duro al inicio (fase de "modo observación" antes de bloquear ventas por falta de stock) |
| Doble código para pedido web vs POS diverge con el tiempo | Un solo pipeline de dominio (Order::transitionTo), reforzado por tests de integración |
| Cierre de caja con diferencias no auditables | audit_logs desde el día 1 de caja, no como mejora posterior |

# 17. Anexo — estructura de carpetas propuesta

app/ Http/Controllers/Api/V1/ ← nuevos controllers de la API POS Events/ ← OrderStatusChanged, StockCritical, etc. Jobs/ ← DeductStockJob, PrintTicketJob, SendPickupNotification Services/ ← StockAvailabilityService, MercadoPagoService, PrintService Models/ ← + Ingredient, CashRegisterSession, CashMovement, Courier, PaymentTransaction, PosTerminal, AuditLog routes/ api.php ← nuevo, versionado /api/v1 channels.php ← nuevo, autorización de canales Reverb pos-app/ ← NUEVO repo o carpeta separada: SPA React + TS + Tailwind + shadcn/ui src/modules/{dashboard,pos,cart,kitchen,delivery,pickup,cash,stock,clients}/ docs/ arquitectura_pos_tcocina.docx ← este documento

Fin del documento.